**Информация**

**о создании новых учебных мест в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа»**

**национального проекта «Образование»**

На начало марта 2020 года в субъектах Федерации округа функционируют 5,8 тысячи школ, в которых обучаются 2,1 млн. детей.

В рамках национального проекта «Образование»
во всех субъектах Федерации округа организована соответствующая работа по созданию новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе заключены соглашения с Минпросвещения России для финансирования в 2018-2023 годах строительства 56 новых школы на 39 тысяч мест.

В 2018-2020 годах в рамках реализации национального проекта «Образование» в регионах округа построено 15 новых школ
на 12,6 тысячи мест. Из них досрочно сданы в эксплуатацию 2 школы, предусмотренные по соглашениям на 2020 год в Новосибирской
и Томской областях.

За счет других источников (в основном, средства регионального бюджета) в 2019-2020 годах построено еще 22 школы
на 8,4 тысячи мест.

В результате этого в большинстве регионов округа
(за исключением Республики Тыва) удалось организовать обучение
в школах без введения 3 смены обучения. В этом регионе также произошло улучшение обстановки: численность обучающихся в 3 смену детей уменьшилась более чем в 3 раза (с 2150 до 619 человек).

Проблема переполненности школ характерна для всех региональных центров, в которых увеличивается потребность в учебных местах
в системе общего образования в связи с происходящими демографическими и миграционными процессами, строительством новых жилых районов и износом школьных зданий. В то же время
в них обеспечивается не на должном уровне своевременное строительство новых школ и выделение земельных участков для этих целей.

В 2020 году в субъектах Федерации округа в рамках НП «Образование» планируется построить 22 объекта на 13 тысяч мест.
По отдельным объектам уже наметились риски нарушения сроков строительства.

Например, в текущем году в г. Исилькуль Омской области предусмотрен ввод в эксплуатацию школы на 550 мест. Работы на данном объекте не начаты в связи с неготовностью проектно-сметной документации, которая находится на экспертизе в Госстройнадзоре области. При том, что нормативный срок строительства данного объекта 15 месяцев, существует высокая вероятность того, что объект не будет построен до конца этого года.

Также в низкой степени строительной готовности находятся отдельные общеобразовательные объекты в республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях.

Кроме того, на отдельные общеобразовательные объекты, ввод которых планируется в 2021 году, не завершена подготовка проектно-сметной документации в Иркутской, Кемеровской и Омской областях.